竞争性磋商文件

项目编号：PXZ20C101

项目名称：新办公楼装修工程

施工阶段工程造价全过程控制服务

采购人：重庆市统计局

采购代理机构：重庆鹏翔招标代理有限公司

二○二○年十一月

目录

第一篇 采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标报名、开标有关说明	- 3 -

五、供应商须知	- 5 -

六、采购代理服务费	- 5 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇 项目服务要求	- 8 -

一、项目基本情况	- 8 -

二、采购服务要求	- 8 -

第三篇  项目商务要求	- 9 -

一、服务期、地点及验收方式	- 9 -

二、报价要求	- 9 -

三、付款方式	- 9 -

四、知识产权	- 9 -

五、其他	- 9 -

第四篇  评审标准	- 10 -

一、磋商程序及方法	- 10 -

二、评审标准	- 12 -

三、无效响应	- 13 -

四、采购终止	- 14 -

第五篇  投标文件格式	- 15 -

一、经济部分	- 16 -

二、服务方案	- 17 -

三、商务文件	- 19 -

四、资格文件	- 21 -

# 第一篇 采购邀请书

重庆鹏翔招标代理有限公司受重庆市统计局委托，对新办公楼装修工程施工阶段工程造价全过程控制服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商参加磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价 | 磋商保证金 | 成交数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新办公楼装修工程施工阶段工程造价全过程控制服务 | 480000元 | 9000元 | 1 |

## 二、资金来源

预算资金。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.供应商须具备建设行政主管部门颁发的工程造价咨询资质。

2.重庆市市外工程造价咨询企业按照《重庆市市外工程造价咨询企业入渝信息报送管理办法》渝建发〔2016〕34号文规定，2016 年5 月1 日起，重庆市外工程造价咨询企业在投标前必须纳入市城乡建委“市外工程造价咨询企业入渝信息库”。市外工程造价咨询企业在渝从事工程造价咨询活动的工程造价执业人员应当是已纳入 “市外工程造价咨询企业入渝信息库”的人员。

## 四、投标报名、开标有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请到采购代理机构领取或在重庆市统计局官方网站http://tjj.cq.gov.cn/上下载本项目磋商文件以及图纸、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商内容。

（二）磋商文件公告期限：2020年11月20日起3个工作日。

（三）磋商文件发售、报名

1.发售期：2020年11月20日-2020年11月25日17时00分（工作时间）

2.售价：人民币300元/分包（售后不退）

3. 磋商文件购买方式：

3.1汇款购买

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户内进行购买。

户名：重庆鹏翔招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账号：123906511610606

3.2现金购买

在磋商文件发售期内，供应商到重庆鹏翔招标代理有限公司（地址：重庆市渝北区星光大道60号13楼）登记并购买。

4.报名方式：在报名和磋商文件发售期内购买了磋商文件的供应商，其报名才被接收。

4.1非现场报名方式：

将磋商文件汇款凭证、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至517027597@qq.com（邮箱）。

4.2现场报名方式：

现场报名地点：重庆鹏翔招标代理有限公司（地址：重庆市渝北区星光大道60号13楼），递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买磋商文件。

（四）磋商地点：重庆市统计局17楼会议室（重庆市渝北区红锦大道555号）

（五）磋商文件递交开始和截止时间：2020年11月26日09:30开始，2020年11月26日10:00截止。

（六）磋商时间：2020年11月26日10:00

（七）本项目若有补遗文件一律在重庆市统计局官方网站http://tjj.cq.gov.cn/上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（八）超过磋商截止时间递交的磋商文件，恕不接收。

（九）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（十）本项目不接受联合体参与磋商。

（十一）磋商保证金

1、磋商保证金递交

供应商须按本项目规定的磋商保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），由供应商从其基本账户将磋商保证金汇至以下账户，磋商保证金的到账截止时间为磋商当天北京时间10:00。

保证金账户：

户名：重庆鹏翔招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账号：123906511610606

2、保证金退还方式

未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

（十二）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动（由采购代理机构在信用中国等网站查询）。

## 五、供应商须知

（一）响应文件

响应文件一式二份，其中正本一份，副本二份。每套纸质响应文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

在响应文件正本中，响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

（二）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

成交供应商确定后，采购人将在重庆市统计局官方网站http://tjj.cq.gov.cn/上发布成交结果公告。

结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

## 六、采购代理服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费收取标准按照以下标准执行，不足4000元按4000元收取。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

1.服务费以现金、转账等形式支付。

2.成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆鹏翔招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账  号：123906511610606

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市统计局

联系人：许老师

电  话：023-67637237

地  址：重庆市统计局（重庆市渝北区红锦大道555号）

（二）采购代理机构：重庆鹏翔招标代理有限公司

联系人：向老师

电  话：023-63301988

地  址：重庆市渝北区星光大道60号13楼

采购文件发售登记表

| 项目号/项目名称 | PXZ20C101 新办公楼装修工程 施工阶段工程造价全过程控制服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | （投标人公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 购本项目标书，共计 300 元 |  |  |  |

标书金额：300元/包  发售人：重庆鹏翔招标代理有限公司  日期：

说明：

- 现金购买招标文件的投标人，在缴纳购买招标文件费用后，请及时将《采购文件发售登记表》加盖公章递交至重庆市渝北区星光大道60号13楼。

- 报名和招标文件发售期：2020年11月20日-2020年11月25日17:00（工作时间）

联系人：向老师  电话：63301988  邮箱：517027597@qq.com

# 第二篇 项目服务要求

## 一、项目基本情况

重庆市统计局渝兴环湖企业公园1号楼业务办公用房装修改造项目共9层，本次装饰涉及范围为7-15层，建筑面积约11000 m2，项目工程费用约5350万元。建设内容主要为室内装饰装修、给排水、电气、消防、暖通、家具、智能化、厨房等工程。

## 二、采购服务要求

1.督促各方严格执行基本建设程序及基本建设管理制度。

2.建设项目工程造价相关合同履行过程的管理。

3.督促委托人对重大设计变更必须按照规定程序报相应审批部门批准。

4.工程施工合同及合同变更的咨询，并协助第三方进行合同管理。

5.施工期中工程造价的跟踪审查、控制，包括中间计量的审査，严格控制工程进度款的支付。

6.派人参与并督促现场计量、隐藏工程收方、变更、签证等相关事宣。

7.记录跟踪审核日志，收集整理项目相关资料并形成一套完整的符合建设项目的档案资料。

8.项目竣工结算，并出具项目工结算审查报告;编制审查依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息;不得泄露跟踪审查过程知悉的国家机密和商业。

9.尊重并服从委托人关于工程建设、跟踪审核工作的管理制度和要求。

10.配合委托人完成相关审计工作。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：自采购合同签订之日起至该项目结算审核结束止。

（二）服务地点：采购人指定地点

（三）验收方式：满足相关法律法规要求和行业标准，并满足采购人对项目具体要求。

## 二、报价要求

磋商报价包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿; 如本项目预算金额经财政评审中心评审后预算低于供应商成交金额，按财政评审中心评审后金额执行。

## 三、付款方式

（一）工程通过财政评审后，采购人十五日内向成交供应商支付合同金额的30%，供应商开具发票；

（二）总工程进度达到50%时，采购人在十五日内向成交供应商支付合同金额的30%，供应商开具发票；

（三）全部工程完工并验收合格后，采购人在十五日内向成交供应商支付合同金额的10%，供应商开具发票。

（四）供应商完成竣工结算审核，向采购人提交竣工结算审核报告，并经采购人考核后根据考核结果调整支付剩余的尾款，供应商开具发票。

## 四、知识产权

(一)采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评审标准

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 第一篇、第二条、第三项要求 |
| 3 | 磋商保证金 |  | 是否按磋商文件要求缴纳保证金 |

供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2、符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二、三篇规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （10%） | 10 | 满足资格要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 服务部分 （60%） | 60 | 审计工作的总目标，提供服务方案（10分） 优得10分，良得7分，一般得4分，差得1分，未提供得0分. | 评审小组对各供应商服务方案做出评审，按照得分区间独立评分。 |
|  |  |  | 各单项工程的审计目标、工作思路、内容重点、风险及管控措施、实施路径与方法等，提供服务方案（20分） 优得20分，良得14分，一般得8分，差得2分，未提供得0分. |  |
|  |  |  | 基于服务建设单位统筹其他参建单位协同开展工作，提供服务方案（10分） 优得10分，良得7分，一般得4分，差得1分，未提供得0分. |  |
|  |  |  | 代表建设单位对其他参建单位进行合规性监督及成本控制，提供服务方案（10分） 优得10分，良得7分，一般得4分，差得1分，未提供得0分. |  |
|  |  |  | 对全过程跟踪审计服务质量控制措施，提供服务方案（10分） 优得10分，良得7分，一般得4分，差得1分，未提供得0分. |  |
| 3 | 商务部分 （30%） | 30 | 企业获得过中国建设工程造价管理协会企业信用等级评价AAA等级及以上等级的得3分 | 提供证明材料。 |
|  |  |  | 获得过重庆市建设工程造价管理协会信用等级证书AAAA等级及以上的，得3分 | 提供证明材料。 |
|  |  |  | 获得过重庆市建设工程造价管理协会颁发的“先进单位”荣誉的，得3分 | 提供证明材料。 |
|  |  |  | 获得过重庆市建设工程造价管理协会颁发的“优秀成果奖”荣誉的，得3分 | 提供证明材料。 |
|  |  |  | 具有ISO9001质量管理体系认证证书，得3分 | 提供证明材料。 |
|  |  |  | 2015年1月1日至投标截止时间前，投标人具有相关单位委托的工程造价全过程控制(跟踪审计)项目1个得1分，最多得5分；上述项目中，建安费1亿元以上的每增加1个加1分；建安费3亿以上的每增加1个加3分，最多10分； 本项最高得15分。 | 提供证明材料。 |

政策性加分的相关说明：

注：关于小微企业报价扣除比例说明

1.关于小微企业：

按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2本规定所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。

1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2. 2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.具体报价扣除比例说明：

3.1供应商为非联合体参与磋商的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第五篇“投标文件格式”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形,以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

# 第五篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）磋商承诺函

二、服务文件

（一）项目服务方案

（二）服务条款差异表

三、商务文件

（一）商务条款差异表

（二）业绩合同、其他与评标有关的商务证明材料

四、资格文件

（一）营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面声明（格式）

（五）特定资格条件证明文件

（六）与本项目相关的资料

中小微企业声明函

投标文件必须软面装订

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8、我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心交纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

9、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年   月   日

## 二、服务方案

（一）项目服务方案

说明：结合第二篇项目服务需求和第四篇评标标准要求制定方案，格式自拟。

（二）服务条款差异表

磋商项目名称：

本公司完全响应磋商文件第二篇项目服务需求，无偏离、无差异。

投标人：                       法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

## 三、商务文件

（一）商务条款差异表

磋商项目名称：

本公司完全响应磋商文件第三篇采购商务需求，无偏离、无差异。

投标人：                        法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（二）业绩合同、与评标有关的商务证明材料：

## 四、资格文件

（一）营业执照（副本）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）书面声明

磋商项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）与本项目相关的资料

中小微企业声明函

项目名称：

致：                     （采购人名称）

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为               行业（行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业三个行业外，其余行业无需填写资产总额项。

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标（供应）的产品若涉及其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

（结束）