竞争性磋商文件

- 磋商项目编号：HJ-2022-C066

项目名称：重庆市统计局采购二个信息化项目监理服务

采   购   人：重庆市统计局

采购代理机构：瀚景项目管理有限公司

重庆分公司

二〇二二年五月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	1

一、竞争性磋商内容	1

二、资金来源	1

三、供应商资格条件	1

四、磋商有关说明	1

五、磋商保证金	2

六、磋商有关规定	3

七、联系方式	4

第二篇  项目服务需求	5

（分包一：重庆市企业电子统计台账项目监理服务）	5

※一、概况介绍	5

※二、服务范围、要求及标准	6

※三、服务及质量需求	6

（分包二：重庆市统计大数据平台建设项目监理服务）	10

※一、概况介绍	10

※二、服务范围、要求及标准	11

※三、服务及质量需求	11

第三篇  项目商务要求	15

※一、服务期、地点及验收方式	15

※二、报价要求	15

※三、付款方式	15

※四、知识产权	16

五、其他要求	16

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	17

一、磋商程序及方法	17

二、 评审标准（分包一、分包二相同）	20

三、无效响应	23

四、采购终止	24

第五篇  供应商须知	25

一、磋商费用	25

二、竞争性磋商文件	25

三、磋商要求	25

四、成交供应商的确认和变更	27

五、成交通知	27

六、关于质疑和投诉	27

七、采购代理服务费	29

八、签订合同	29

第六篇  合同格式（参考）	31

第七篇  响应文件编制要求	33

一、经济部分	35

二、服务部分	37

三、商务部分	39

四、资格审查部分	41

五、其他应提供的资料	47

# 第一篇  采购邀请书

瀚景项目管理有限公司重庆分公司（以下简称：采购代理机构）接受  重庆市统计局 （以下简称：采购人）的委托，对 重庆市统计局采购二个信息化项目监理服务 项目进行竞争性磋商采购，本项目共计2个分包，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 分包名称 | 最高限价 （万元） | 保证金（万元） | 分包号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市企业电子统计台账项目监理服务 | 19 | 0.3 | 1 |
| 重庆市统计大数据平台建设项目监理服务 | 28.7 | 0.5 | 2 |
| 注：若供应商同时参与2个分包的磋商，须分别报名并按规定缴纳保证金及制作响应文件。 |  |  |  |

## 二、资金来源

预算内资金。

## 三、供应商资格条件

合格的供应商应符合基本资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在重庆市统计局官方网站（http://tjj.cq.gov.cn/）网上下载本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）磋商公告期限：自磋商公告发布之日起3个工作日。

（三）磋商文件发售

1.时间：2022年5月17日-2022年5月23日（工作时间：9:00-12:00，14:00-17:00。）

2.售价：人民币 500 元/每个分包（售后不退）

3.磋商文件购买方式

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买磋商文件的，将购买磋商文件汇款凭证（注明项目编号、分包号、公司名称、文件费）、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至3361758658@qq.com。

户    名：瀚景项目管理有限公司重庆分公司

账    号：123908446310202

开户银行：招商银行重庆分行西部科学城支行

银行行号：308653000180

注：供应商可同时报名参加2个分包，若一家供应商同时报名2个分包，须分别缴纳文件费并发送登记表。

4.在磋商文件发售期内购买了磋商文件并按时递交响应文件的供应商，其响应文件才被接收。

（四）递交响应文件地点：  重庆市统计局14楼2会议室

（五）提交响应文件开始时间：2022年5月27日北京时间14:00

（六）提交响应文件截止时间：2022年5月27日北京时间14:30

（七）磋商开始时间：2022年5月27日北京时间14:30

（注：根据防疫要求，请各个供应商仅派1名代表参与磋商，所派人员应为供应商法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。供应商代表应严格遵照防疫要求，佩戴好口罩，出示健康码、行程码须扫描场所码的按规定执行。重庆市外来渝人员（如有）须严格按照国家和重庆市防疫相关要求进行核酸检测并提供阴性报告。

## 五、磋商保证金

供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），由供应商从其基本账户将保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为磋商前一天17:00。

保证金账户：

户    名：瀚景项目管理有限公司重庆分公司

账    号：123908446310202

开户银行：招商银行重庆分行西部科学城支行

银行行号：308653000180

备注：项目编号+分包号+保证金

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

3.汇款的供应商必须在付款凭证备注栏中注明规定字样以便于识别；

4.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

5.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## 六、磋商有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市统计局官方网站上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合有关规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市统计局

联系人：唐老师

电话：（023）67637217

地址：重庆市渝北区青竹东路感育路9号

（二）采购代理机构：瀚景项目管理有限公司重庆分公司

联系人：李老师

电  话：（023）63414739

地  址：重庆市渝北区洪湖西路21号30-1

- 第二篇  项目服务需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## （分包一：重庆市企业电子统计台账项目监理服务）

## ※一、概况介绍

（一）项目概况

企业电子统计台账是连接企业原始记录和统计报表的桥梁，是统计调查工作的重要基础。为规范企业统计工作流程，筑牢统计数据质量根基，深入推进统计现代化改革，重庆市统计局根据《统计法》《统计法实施条例》和《国家统计局关于全面推进企业电子统计台账工作的指导意见》，拟开展重庆市统计局企业电子统计台账项目建设，该项目包含企业电子统计台账系统和数据采集监管系统。

（二）建设目标

1.规范企业统计数据生产过程，提高企业统计工作效率，减轻企业统计工作负担，建设一套规范统一的企业电子统计台账系统。该系统直接从企业采集基本信息和生产经营原始记录，涵盖统计各专业，能实现管控和追溯数据来源，确保企业源头数据质量。

2.利用大数据、区块链技术，打造一套覆盖统计生产全过程的统计生产全流程监管系统。

3.电子统计台账系统的整体建设将遵循统一技术标准、数出有据、可溯源的基本原则，涵盖统计原始记录的主要内容，可追溯统计报表数据。为电子统计台账保留可查询、可追溯的数据源，进一步提升统计工作的准确性和纠错能力。

4.电子统计台账系统是以企业为使用主体，按相关制度、办法统一建立企业所涉及的统计台账。系统建设应满足“操作便捷，实施简单，可推广”的设计要求，方便企业统计人员的使用。

5.企业电子统计台账系统可通过经营现状、经营成果的智能化分析等相关功能，助力企业现代化的经营管理，实现为企业“智慧统计、服务赋能”的服务愿景。

6.通过建设安全可靠的数据采集监管系统，实现电子台账子系统和其他数据采集监管子系统运行全流程监控，确保数据的真实性和准确性，提升统计数据质量。

（三）建设内容

根据《重庆市企业电子统计台账2021年试点工作方案》（渝统发〔2021〕16号）和《重庆市企业电子统计台账管理办法（试行）》（渝统发〔2021〕17号）相关工作部署，重庆市统计局开展企业电子统计台账项目建设。建设项目已于2021年12月投入建设。企业电子统计台账项目包含企业电子统计台账系统和电子统计台账生产监管系统两部分。企业电子统计台账系统分为企业端和平台端。企业电子统计台账系统分为企业端和平台端，企业端主要实现原始数据智能采集、台账及报表生成、数据溯源、权限管理等功能；平台端主要实现系统管理、数据汇总上传、统计分析、客服中心、在线学习等功能，企业端包括工业、建筑、住宿餐饮、批发零售、房地产、社科、服务、能源共8个统计行业版，平台端实现赋能企业和管理功能。数据采集监管系统主要实现数据生产过程监控、数据安全及数据质量监控等功能，支持实时监控数据生产情况，包含电子统计台账数据采集和其他数据采集，确保数据真实，提升统计数据质量；监管企业端采集流程，实现数据预警等功能。

## ※二、服务范围、要求及标准

（一）服务范围、要求及标准

1.服务范围：重庆市企业电子统计台账项目监理服务全部建设内容，项目监理应做好各个阶段审核及协调相关工作，对本项目提供监理、咨询、管理等相关服务。

2.服务要求：项目监理要对以下方面进行有效控制和管理：工程组织及技术方案的把关、项目实施和验收、投资控制、质量控制、进度控制、变更控制、合同管理、文档管理、知识产权保护以及协调有关单位之间的工作关系等。

3.维护阶段监理要对维护工作以下方面进行有效控制和管理：人员培训的质量控制、维护阶段的质量控制、维护阶段系统运行情况跟踪以及协调有关单位之间的工作关系等。

4.服务标准：遵循国家、省、市信息化项目建设监理的有关文件及规范，做好本项目监理工作，负责整个项目的全程监理，并做好项目竣工的后期服务等。

## ※三、服务及质量需求

（一）监理内容及范围

1.本项目采购范围包括重庆市企业电子统计台账项目全部建设内容，项目监理应做好各个阶段审核及协调相关工作。

2.本项目需遵循国家、省、市信息化项目建设监理的有关文件及规范，监理单位需做好本项目监理工作，负责整个项目的全程监理，并做好项目竣工的后期服务等。同时，监理单位应采用先进、科学和适合本项目特点与项目管理技巧的手段，对本项目各个层面进行全方位的管理、控制和协调。严格控制项目投资，严禁擅自扩大项目规模、提高建设标准。认真落实投资计划执行和项目监管的主体责任，严格按初步设计中确定的技术路线、产品性能及数量等开展项目招标、合同签订、项目实施、履约验收等监管工作，确保项目建设满足要求和政府采购有关规定。同时做好租赁或购买服务的监管，加强对服务成果权属、安全、使用等方面的管理，提供的服务应符合国家和重庆市有关法律法规及相关行业标准，以实现各项监理管控目标。

3.项目监理要对以下方面进行有效控制和管理：工程组织及技术方案的把关、项目实施和验收、投资控制、质量控制、进度控制、变更控制、合同管理、文档管理、知识产权保护以及协调有关单位之间的工作关系等。

4.维护阶段监理要对维护工作以下方面进行有效控制和管理：人员培训的质量控制、维护阶段的质量控制、维护阶段系统运行情况跟踪以及协调有关单位之间的工作关系等。

（二）监理职责

1.项目实施阶段监理职责

1.1工程组织及技术方案的把关：审核和确认设计方案；审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；审核和确认承建单位的组织和实施方案，承建单位提交的《项目实施计划》；审核和确认承建单位的质量保证计划、质量控制体系，工程进度计划、进度控制节点及测试方案。

1.2工程质量控制：系统集成方案的审核和确认；对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；对系统集成进行总体验收。

1.3工程进度控制：审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；当工期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

1.4工程投资控制：通过对工程实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；做好项目变更控制，协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度、工程质量与形象进度结合起来。

1.5工程合同管理：跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；对合同工期的延误和延期进行审核确认；对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

1.6信息管理／工程文档管理：做好监理日记及工程大事记；做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；管理好实施期间、初验和竣工验收所需要的各类、各方技术文档；做好项目周报；做好监理建议书和监理通知书存档。

1.7经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

2.维护阶段监理职责

2.1人员培训的质量控制：审核确认承建单位的培训计划；监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；监督审查考核工作，评估培训效果；审核确认承建单位的培训总结报告。

2.2维护阶段的质量控制：审核承建单位提交的系统维护计划及操作手册；监督承建单位在责任维保期内的工作，定期检查维保工作的实施情况，并向业主汇报；协助业主制定维护职责等管理文件；监督承建单位认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷调查其原因并确定相应责任；签发工程缺陷责任终止证书；签发最终支付证书；配合业主的竣工验收和工程移交工作。

2.3维护文档管理：做好维护阶段监理日记，管理好维护阶段的各类、各方技术文档。

2.4在维护期内跟踪系统运行情况，对业主反映的问题及时通知相关承建单位进行相应处理。

（三）监理服务准则

1.维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

2.执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3.不收受其他单位或个人的任何礼金等。

4.不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

5.遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

6.认真履行项目建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

7.坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

8.坚持科学的态度和实事求是的原则。

9.在坚持按监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。

（四）监理服务目标

项目的监理范围包括软件系统试运行、验收阶段综合管理工作。本项目的总体监理目标主要是在各项目实施的各个阶段严格审查关键性过程和阶段性结果，检查项目功能和非功能方面是否符合项目合同和项目需求，对质量、变更和投资进行控制。

1.审核项目测试验收方案（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境）的符合性及可行性；

2.促使项目的最终功能和非功能符合承建合同、法规和标准的要求；

3.推动承建方所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合软件开发国家标准或规范。

（五）监理团队要求

1.监理机构

1.1监理单位在执行监理合同时建立工程项目监理机构，在完成合同约定的监理任务后方可解散。监理机构应严格按照合同履行监理责任，配备满足监理工作需要的设备和工具，应妥善使用采购人所提供的设施。

1.2监理机构应遵守相应的监理工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序的进行。

※2.监理人员

2.1 监理人员数量

项目总监理工程师1名,须具有注册监理工程师（注册专业为通信工程）和信息系统监理师证书；专业监理工程师1名，须具有信息系统监理工程师证书；监理人员1名，须具有信息系统监理工程师证书。（注：提供相应人员证书复印件并加盖供应商公章。）

## （分包二：重庆市统计大数据平台建设项目监理服务）

## ※一、概况介绍

（一）项目概况及建设目标

以提升业务能力、管理水平和服务质量为目标，全面梳理重庆市统计局数据采集、生产、管理、应用等工作流程，通过信息技术实现各环节业务衔接、数据资源整合、数据流转畅通，充分运用互联网、大数据、人工智能、知识图谱等新兴技术手段，推进流程再造和应用拓展等统计改革创新。

1.实现多通道数据采集平台集成

构建包含全市基本单位名录库、“四上”企业一套表、“四下”企业抽样调查、大型普查调查、社情民意调查等现有统计平台，市场监督管理局、税务局、经信委、商务委、公安局、电信等部门数据交换平台，企业、市场等互联网数据抓取平台的一体化数据采集系统，并建设企业统计电子台账原始数据采集、用户行为数据采集等能力。

2.实现多样化数据处理能力支撑

建设支持综合统计数据生产（如数据汇总、数据评估、数据修订等），原始统计数据处理（如数据清洗、数据脱敏、数据加密等），以及大数据处理的数据处理系统，逐步完成对现有数据处理软件的整合与替代。

3.实现多类型统计数据资源融合

建立统一规范的数据存储标准，根据数据类型（微观数据、宏观数据、大数据等）、数据属性（结构化数据、非结构化数据等）、数据版本（进度数据、年度数据、修订数据等）、数据来源（统计机构数据、部门数据、互联网数据等），完成数据资源融合归档，遵循《中华人民共和国数据安全法》集中管理。

4.实现多场景统计数据资源应用

建设易于调用数据资源、逻辑关系清晰、数据分类归集的宏微观统计数据中台，开发支持多维度数据查询及统计模型应用的统计数据深度挖掘和智能分析系统，打造一批服务党政科学决策、服务统计信息公开、服务经济社会发展监测、服务统计工作开展的专题应用场景。

（二）项目建设内容

本项目充分考虑利用现有资源，坚持集约化建设的总体原则，实现统计业务流程的优化、再造与创新，构建涵盖统计数据生产、数据管理和数据应用全业务流程的重庆市统计大数据平台，项目建设内容主要包括：

1.统计数据生产：在现有各类数据基础上，增加互联网采集渠道，提升企业大数据、部门行政记录等多源数据获取能力，增加互联网数据采集、资料管理系统，涵盖我局所有生产系统数据。

2.统计数据管理：在统一标准下，进行数据治理、数据安全、资源目录、资源库以及指标库的建设，搭建高性能、高质量统计数据资源中心（数据中台），实现统计数据高质量、高安全管理。将现有统计数据和互联网数据进行标准融合，以融合数据为基础建立基础库和公共库，以统计工作的业务职责为依据建立业务库，以重点领域、重点项目、时政热点为参考建立主题库等。

3.统计数据应用：建设统计数据深度挖掘和智能分析系统，支持统计数据查询、计算、分析、挖掘等功能，按照主题分类，形成主题数据、主题指标，对外提供分析数据展示和查询。

4.应用支撑系统。

5.成品软件采购。

- ※二、服务范围、要求及标准

（一）服务范围：重庆市统计大数据平台建设项目监理服务全部建设内容，项目监理应做好各个阶段审核及协调相关工作，对本项目提供监理、咨询、管理等相关服务

（二）服务要求：

1.项目监理要对以下方面进行有效控制和管理：工程组织及技术方案的把关、项目实施和验收、投资控制、质量控制、进度控制、变更控制、合同管理、文档管理、知识产权保护以及协调有关单位之间的工作关系等。

2.维护阶段监理要对维护工作以下方面进行有效控制和管理：人员培训的质量控制、维护阶段的质量控制、维护阶段系统运行情况跟踪以及协调有关单位之间的工作关系等。

（三）服务标准：遵循国家、省、市信息化项目建设监理的有关文件及规范，做好本项目监理工作，负责整个项目的全程监理，并做好项目竣工的后期服务等。

- ※三、服务及质量需求

（一）监理内容及范围

1.本项目采购范围包括重庆市统计大数据平台建设项目全部建设内容，项目监理应做好各个阶段审核及协调相关工作。

2.本项目需遵循国家、省、市信息化项目建设监理的有关文件及规范，监理单位需做好本项目监理工作，负责整个项目的全程监理，并做好项目竣工的后期服务等。同时，监理单位应采用先进、科学和适合本项目特点与项目管理技巧的手段，对本项目各个层面进行全方位的管理、控制和协调。严格控制项目投资，严禁擅自扩大项目规模、提高建设标准。认真落实投资计划执行和项目监管的主体责任，严格按初步设计中确定的技术路线、产品性能及数量等开展项目招标、合同签订、项目实施、履约验收等监管工作，确保项目建设满足要求和政府采购有关规定。同时做好租赁或购买服务的监管，加强对服务成果权属、安全、使用等方面的管理，提供的服务应符合国家和重庆市有关法律法规及相关行业标准，以实现各项监理管控目标。

3.项目监理要对以下方面进行有效控制和管理：工程组织及技术方案的把关、项目实施和验收、投资控制、质量控制、进度控制、变更控制、合同管理、文档管理、知识产权保护以及协调有关单位之间的工作关系等。

4.维护阶段监理要对维护工作以下方面进行有效控制和管理：人员培训的质量控制、维护阶段的质量控制、维护阶段系统运行情况跟踪以及协调有关单位之间的工作关系等。

（二）监理职责

1.项目实施阶段监理职责

1.1工程组织及技术方案的把关：审核和确认设计方案；审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；审核和确认承建单位的组织和实施方案，承建单位提交的《项目实施计划》；审核和确认承建单位的质量保证计划、质量控制体系，工程进度计划、进度控制节点及测试方案。

1.2工程质量控制：系统集成方案的审核和确认；对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；对系统集成进行总体验收。

1.3工程进度控制：审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；当工期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

1.4工程投资控制：通过对工程实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；做好项目变更控制，协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度、工程质量与形象进度结合起来。

1.5工程合同管理：跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；对合同工期的延误和延期进行审核确认；对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

1.6信息管理／工程文档管理：做好监理日记及工程大事记；做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；管理好实施期间、初验和竣工验收所需要的各类、各方技术文档；做好项目周报；做好监理建议书和监理通知书存档。

1.7经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

2.维护阶段监理职责

2.1人员培训的质量控制：审核确认承建单位的培训计划；监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；监督审查考核工作，评估培训效果；审核确认承建单位的培训总结报告。

2.2维护阶段的质量控制：审核承建单位提交的系统维护计划及操作手册；监督承建单位在责任维保期内的工作，定期检查维保工作的实施情况，并向业主汇报；协助业主制定维护职责等管理文件；监督承建单位认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷调查其原因并确定相应责任；签发工程缺陷责任终止证书；签发最终支付证书；配合业主的竣工验收和工程移交工作。

2.3维护文档管理：做好维护阶段监理日记，管理好维护阶段的各类、各方技术文档。

2.4在维护期内跟踪系统运行情况，对业主反映的问题及时通知相关承建单位进行相应处理。

（三）监理服务准则

1.维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

2.执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3.不收受其他单位或个人的任何礼金等。

4.不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

5.遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

6.认真履行项目建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

7.坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

8.坚持科学的态度和实事求是的原则。

9.在坚持按监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。

（四）监理服务目标

项目的监理范围包括软件系统试运行、验收阶段综合管理工作。本项目的总体监理目标主要是在各项目实施的各个阶段严格审查关键性过程和阶段性结果，检查项目功能和非功能方面是否符合项目合同和项目需求，对质量、变更和投资进行控制：

1.审核项目测试验收方案（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境）的符合性及可行性。

2.促使项目的最终功能和非功能符合承建合同、法规和标准的要求。

3.推动承建方所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合软件开发国家标准或规范。

（五）监理团队要求

1.监理机构

1.1监理单位在执行监理合同时建立工程项目监理机构，在完成合同约定的监理任务后方可解散。监理机构应严格按照合同履行监理责任，配备满足监理工作需要的设备和工具，应妥善使用采购人所提供的设施。

1.2监理机构应遵守相应的监理工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序的进行。

2、监理人员

2.1 监理人员数量

项目总监理工程师1名，须具有注册监理工程师（注册专业为通信工程）和信息系统监理师证书；专业监理工程师1名，须具有信息系统监理工程师证书；监理人员1名，须具有信息系统监理工程师证书。（注：提供相应人员证书复印件并加盖供应商公章。）

- 第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## ※一、服务期、地点及验收方式

- 服务期：

- 分包一：预计总工期到2022年12月31日,实际服务期自项目建设实施到项目竣工验收合格为止，包括项目实施阶段、初验阶段、竣工验收阶段。

- 分包二：预计总工期约 24个月，实际服务期自项目建设实施到项目竣工验收合格为止，包括项目实施阶段、初验阶段、竣工验收阶段。

（二）服务地点：重庆市统计局。

（三）验收方式：通过采购人组织的竣工验收。

## ※二、报价要求

本次报价须为人民币报价，磋商报价包括完成本项目所需全部工作内容包干价，包含完成本项目所需的人工费、服务费、保险费、管理费、利润、各种应缴税费、采购代理服务费等一切可预见和不可预见的、合同明示或暗示的应由供应商承担的一切责任、义务和风险等所有费用，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## ※三、付款方式

（一）分包一

1.监理合同签订之日起15个工作日内，成交供应商人员安排到位，通过采购人认可，正式启动项目监理工作。在成交供应商提交《监理规划》、《监理实施细则》、《开工报审表》、《开工令》等开工阶段相应文件后，采购人向成交供应商支付合同金额40%，付款前成交供应商应先向采购人开具等额发票。

2.项目通过竣工验收后，成交供应商提供项目完整规范《监理资料》（含开工阶段、施工阶段、试运行阶段，包括但不限于《试运行问题报告》等）后，采购人向成交供应商支付合同总价款的60%，付款前成交供应商应先向采购人开具等额发票。

（二）分包二

1.监理合同签订之日起15个工作日内，成交供应商人员安排到位，通过采购人认可，正式启动项目监理工作。在成交供应商提交《监理规划》、《监理实施细则》、《开工报审表》、《开工令》等开工阶段相应文件后，采购人向成交供应商支付合同金额40%，付款前成交供应商应先向采购人开具等额发票。

2.项目初验完成后，成交供应商提供该项目的规范《监理资料》（含开工阶段和施工阶段，包括但不限于《设备到场签收表》、《监理报告》等整套资料），并组织监督施工方整理制作相应的《施工资料》，并且监理项目的全部分项均通过初步验收后，采购人向成交供应商支付合同金额40%，付款前成交供应商应先向采购人开具等额发票。

3.项目最终竣工验收后，成交供应商提供项目完整规范《监理资料》（含开工阶段、施工阶段、试运行阶段，包括但不限于《试运行问题报告》等）后，采购人向成交供应商支付合同总价款的20%，付款前成交供应商应先向采购人开具等额发票。

## ※四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 五、其他要求

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺在偏离表中明确列出，内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供 2020或2021 年度财务状况报告（或报表）或其基本账户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（或报表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 注：若供应商提供财务报表的，须至少包含资产负债表、利润表等。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 磋商保证金 |  | 保证金到账截止时间前提交足额磋商保证金 |

注：

①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证以供应商所提供的营业执照为准。

②“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最高限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，不得超过最高限价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二、三篇“※”标内容作出实质性响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

注：若供应商进入磋商环节后放弃最后报价，或最后报价超过采购预算，则视该供应商的初始报价为其最后报价计算其经济部分得分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

## 评审标准（分包一、分包二相同）

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分 （10%） | 10 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其余按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。 | 计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2 | 服务部分 （ 50 %） | 供应商编制服务方案，评审小组根据以下标准进行横向比较，独立评审。 |  |  |
|  |  | 项目重难点分析及建议 （5分） | 【优】供应商对项目内容进行详细描述，对项目建设内容介绍、特点难点分析、经验总结与借鉴、监理方案制定、工作开展思路清晰、明确、建议方案等科学合理，得5分。 【良】供应商对项目内容进行详细的描述，对项目建设内容介绍、特点难点分析、经验总结与借鉴、监理方案制定、工作开展思路基本清晰、明确、建议方案等比较科学合理，得3分。 【差】供应商对项目内容没有进行详细的描述，对项目建设内容介绍、特点难点分析、经验总结与借鉴、监理方案制定、工作开展思路简单、混乱、建议方案差，得1分。 未提供得0分。 | 供应商自拟内容。 |
|  |  | 质量控制方案 （5分） | 【优】质量控制和安全文明施工管理要求目标明确，预控和动态控制措施完整，实施方法合理、可行，得5分； 【良】质量控制和安全文明施工管理要求目标明确，预控和动态控制措施较完整，实施方法较合理、可行，得3分； 【差】质量控制和安全文明施工管理要求目标模糊，预控和动态控制措施不完整，实施方法合理性、可行性差，得1分； 未提供得0分。 | 供应商自拟内容。 |
|  |  | 进度控制方案 （5分） | 【优】对项目进度控制具有科学的手段和管理办法方案，得5分 【良】对项目进度控制具有比较科学的手段和管理办法方案，得3分 【差】对项目进度控制没有科学的手段和管理办法方案，得1分 未提供得0分。 | 供应商自拟内容。 |
| 3 |  | 成本控制方案 (5分) | 【优】对项目建设的资金使用、成本控制有良好的控制手段和管理方法方案，得5分； 【良】对项目建设的资金使用、成本控制有比较可行的控制手段和管理方法方案，得3分； 【差】对项目建设的资金使用、成本控制有控制手段和管理方法方案一般，不可行，得1分。 未提供得0分。 | 供应商自拟内容。 |
|  |  | 变更控制方案 (5分) | 【优】对项目建设的变更控制有良好的控制手段和管理方法方案，得5分； 【良】对项目建设的变更控制有比较可行的控制手段和管理方法方案，得3分； 【差】对项目建设的变更控制有控制手段和管理方法方案一般，不可行，得1分 未提供得0分。 | 供应商自拟内容。 |
|  |  | 信息、合同及产权管理方案 （5分） | 【优】配置管理、文档、合同和知识产权管理的方法和措施科学、合理、可行性强，得5分 【良】配置管理、文档、合同和知识产权管理的方法和措施比较科学、比较合理、比较可行性，得3分 【差】配置管理、文档、合同和知识产权管理的方法和措施不科学、不合理、可行性差，得1分 未提供得0分。 | 供应商自拟内容。 |
|  |  | 安全及风险管理方案（5分） | 【优】信息安全、项目风险管理的方法和措施科学、合理、可行性强，得5分； 【良】信息安全、项目风险管理的方法和措施比较科学、比较合理、比较可行性，得3分 【差】信息安全、项目风险管理的方法和措施不科学、不合理、可行性差，得1分 未提供得0分。 | 供应商自拟内容。 |
|  |  | 组织协调方案 （5分） | 【优】有明确的协调工作程序和会议制度，组织协调方案科学合理且有针对性，得5分 【良】组织协调方案较为科学合理且有针对性，得3分； 【差】组织协调方案不具有科学性与合理性且没有针对性，得1分 未提供得0分。 | 供应商自拟内容。 |
|  |  | 项目验收管理方案（5分） | 【优】对项目的验收准备、试运行监控及项目终验有明确、规范的标准，有详细的项目文档、监理文档管理清单与标准，归档与移交流程的，得5分 【良】对项目的验收准备、试运行监控及项目终验有较清晰、规范的标准，有项目文档、监理文档管理清单及相关交付标准的，得3分 【差】对项目的验收准备、试运行监控及项目终验流程不清晰，有项目文档、监理文档管理清单及相关交付标准缺失的，得1分 未提供得0分。 | 供应商自拟内容。 |
|  |  | 平台服务方案 （5分） | 【优】结合项目工作方案，详细描述如何利用线下工作或自有平台配合业主做好数据上平台工作，并图文并茂，得5分 【良】描述如何利用线下工作或自有平台配合业主做好数据上平台工作，基本实现流程贯通，得3分 【差】实现数据上平台方案不具有合理性、针对性且效率低，得1分 未提供得0分。 | 供应商自拟内容。 |
| 4 | 商务部分（40%） | 企业技术力量 （15分） | 1.供应商具有中国电子企业协会颁发的“信息系统工程监理服务标准贯标证书”甲级单位证书得4分；乙级单位证书得3分；丙级得2分；丁级得1分；未提供得0分。 | 提供相关证书复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  |  | 2.供应商具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全运维服务资质的，得3分，未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 3.供应商具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全风险评估服务资质的，得3分，未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 4.具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供一项的得1分，总共5分。 |  |
|  |  | 项目案例 （5分） | 自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商具有类似信息化项目监理相关业绩，每提供1项得1分，最多得5分。 | 提供合同复印件加盖供应商公章。 |
|  |  | 客户评价（5分） | 自2019年始供应商实施过的监理项目中，获得项目甲方的优秀评价，每提供一个得1分，最多得5分。 | 供应商提供有项目甲方出具的评价材料复印件并加盖供应商公章。（评价材料中应体现项目信息、甲方单位名称、甲方单位公章）。 |
|  |  | 总监理工程师（6分） | 1.拟投入本项目的总监理工程师（1名） 在满足基本条件的前提下同时具有信息系统项目管理师证书、注册信息安全工程师（CISE）、数据库系统工程师证书的得6分，具有其中两项得3分，其他不得分。 | - 提供投入本项目的人员名单列表，格式自拟，须注明各人员的拟任职位。 - 提供人员相关证书复印件加盖供应商公章。 - 供应商为其缴纳社保的证明材料（2022年2月至4月）复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 专业监理工程师（9分） | 2.专业监理工程师（在满足“第二篇”基本要求前提下，以下各专业分别再提供1名，各专业之间人员不能复用。） （1）咨询专业：具备注册咨询工程师（投资）的3分的。 - 信息安全专业方向：具有注册信息安全工程师（CISE）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）的，每具备1个得1.5分，最多得3分。 （3）软件工程专业方向：具有IT审计师、软件工程造价师资格证书、高级工程师资格的，有1个得1分，最多得3分。 |  |

- 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（一）供应商资格性评审不合格或符合性评审不合格的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（七）供应商的服务期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件的；

（九）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合有关规定条件的；

采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合有关规定条件的供应商，应当拒绝其参与采购活动。

（十）联合体参与磋商的。

- 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）通过资格评审及符合性评审合格的供应商不足2家的。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务要求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

- 磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2、发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的。）。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达磋商地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称、分包号。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1、”款规定。

2.2外层封套装入“1、”款所述全部内封资料，并注明项目编号、项目名称、分包号、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）供应商参与人员

根据防疫要求，请各个供应商仅派1名代表参与磋商，所派人员应为供应商法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市统计局官方网站上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商对竞争性磋商文件提出质疑的，应在依法获取竞争性磋商文件（购买了竞争性磋商文件并完成了报名手续）之日起至评审前2天前提出。

1.2 供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起2个工作日内提出。

1.3供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告发出之日起2个工作日内提出。

1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应在规定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后3个工作日内向采购人单位监察部门提起投诉。

2.供应商应递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向监察部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，受理部门在调查并认定事实依据后对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

（一）每个分包的供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准参照以下服务类标准执行，若计算后不足4000元则按4000元收取:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+1.1+2.34=4.64（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账户信息：同磋商保证金缴纳账户。

打款时请备注  项目编号+分包号+代理费 字样。

## 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同格式可参考“第六篇”格式签订，甲乙双方如需使用其他格式版本的，可不受第六篇格式约束。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在签订采购合同前予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

- 第六篇  合同格式（参考）

采购合同

（项目编号：     分包号：   ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，就          （项目名称）       （分包名称）达成以下采购合同：

| 项目名称 | 服务内容 | 人员配置 |  | 服务周期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |
| 一、建设要求。供方提供的服务必须是完全满足采购人所发布的采购文件及供方响应文件所包含的全部内容，供方的建设质量保证承诺如下： 1、服务周期： 2、服务内容： 3、人员配置： 4、达到要求： 5、其他要求： |  |  |  |  |  |
| 二、详细服务内容描述： |  |  |  |  |  |
| 三、考核标准、验收方法 |  |  |  |  |  |
| 四、付款方式： |  |  |  |  |  |
| 五、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《竞争性磋商文件》相关法律法规规定执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.竞争性磋商文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

注：本合同格式为参考格式，可根据项目实际情况调整。

# 第七篇  响应文件编制要求

封面格式自拟，须体现“项目名称、分包号、分包名称、供应商名称”等信息。

目  录

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务方案

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五） 2020或2021  年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

- 其他应提供的资料

（一）其他资料

1、磋商保证金缴纳情况证明文件

2、其他与项目有关的资料（自附）

- 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到                     （项目名称）及      （项目编号）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目（分包号：       ）的磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照有关规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8、我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书前，向采购代理机构交纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

9、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展。

3、该表可根据项目实际情况调整。

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                    法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列※要求进行比较和响应；

2、该表必须对※要求逐条如实填写，请在“采购需求”项中完整详细列明采购人的实质性要求，在“响应情况”项中完整详细列明供应商对此需求的响应内容（例如：“采购需求”中其中一项为“要求供应商安排xx人为本项目提供服务”，则“响应情况”对应单元格应同步填写“安排xxx人为本项目服务”，不得简写）。根据响应情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离及原因”，完全符合的填写“无差异”。如供应商未逐条列明技术参数并进行应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）根据第四篇评审标准中“服务部分”的要求提供相应的应答

格式自拟

- 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                              法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  项目商务要求”中所列※要求进行比较和响应；

2、该表必须对※要求逐条如实填写，请在“采购需求”项中完整详细列明采购人的实质性要求，在“响应情况”项中完整详细列明供应商对此需求的响应内容（例如：“采购需求”中其中一项为“要求供应商安排xx人为本项目提供服务”，则“响应情况”对应单元格应同步填写“安排xxx人为本项目服务”，不得简写）。根据响应情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离及原因”，完全符合的填写“无差异”。如供应商未逐条列明技术参数并进行应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）根据第四篇评审标准中“商务部分”的要求提供相应的应答

注1：人员评审项，供应商须提供投入本项目的人员名单列表（格式自拟），须注明各人员的拟任职位，并附上人员证书及社保证明复印件并加盖供应商公章。

注2：其余评分项内容自行提供，格式自拟。

- 四、资格审查部分

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）组织机构代码证复印件

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证以供应商所提供的营业执照为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：供应商法定代表人亲自参加的，本页可不提供。

（五） 2020或2021年度财务状况报告（或报表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（或报表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

注：若供应商提供财务报表的，须至少包含资产负债表、利润表等。

（六）书面声明

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司（单位）具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合有关规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证以供应商所提供的营业执照为准。

（八）基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件

- 五、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、磋商保证金缴纳情况证明文件

2、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结  束）